4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

4.1 Постановка задачи.

В данном разделе необходимо рассчитать себестоимость выполненной работы, а также оценить интеллектуальную собственность работы.

4.2 Расчет трудовых затрат на разработку.

Темой данной выпускной квалификационной работы (ВКР) является: «Разработка интеллектуальной системы выявления вредоносной активности в компьютерных сетях». По причине того, что выполнение данной работы возможна только с применение программного обеспечения (ПО) на электронно-вычислительной машине (ЭВМ), то это означает, что данная работа является объектом интеллектуальной собственности (ОИС), права на которую регулируются Законом РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах». В данной ВКР была разработана система обнаружения вторжений (СОВ), с использованием технологии виртуальных платформ.

По причине того, что сроки создания ОИС не были установлены заранее, расчет затрат на работу будет проводиться с использованием метода экспертных оценок. При использование данного метода необходимо разбить всю работу на отдельные этапы:

- выбор платформы виртуализации;

- разработка стенда;

- установка и настройка СОВ;

- разработка руководства по установке и настройки СОВ;

- определение технических характеристик;

- разработка технико-экономического обоснования;

- оформление всех этапов разработки согласно ЕСКД.

Проводится оценка затрат несколькими экспертами (в данном случае двумя). В качестве экспертов выступают разработчик СОВ и руководитель ВКР. На основе экспертных оценок определяется средняя оценка трудозатрат по формуле:

(4.1)

где Трук – оценка времени, данная руководителем;

Тавт – оценка времени, данная разработчиком;

–  среднее время, полученное на основе экспертных оценок.

Средняя оценка времени рассчитывается по каждому этапу разработки проекта для трех случаев:

- Наименее возможная величина затрат (лучшие условия) – ai;

- Наименее вероятная величина затрат (средние условия) - bi;

- Наиболее возможная величина затрат (плохие условия) - ci.

Оценки затрат времени на разработку ОИС (оценка производится в днях) сведены в таблице 4.1.

| Этапы разработки | Наименее возможная величина затрат (лучшие условия) |  |  | Наименее вероятная величина затрат (средние условия) |  |  | Наиболее возможная величина затрат (плохие условия) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| № | Руководитель | Автор | Средняя | Руководитель | Автор | Средняя | Руководитель | Автор | Средняя |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2,5 | 4 | 5 | 4,5 |
| 2 | 7 | 8 | 7,5 | 10 | 12 | 11 | 14 | 18 | 16 |
| 3 | 7 | 8 | 7,5 | 10 | 12 | 11 | 14 | 18 | 16 |
| 4 | 3 | 4 | 3,5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 2,5 | 4 | 5 | 4,5 | 6 | 7 | 6,5 |
| 7 | 3 | 4 | 3,5 | 5 | 6 | 5,5 | 7 | 8 | 7,5 |
| 8 | 2 | 3 | 2,5 | 4 | 5 | 4,5 | 6 | 7 | 6,5 |
| Всего: | 26 | 32 | 29 | 41 | 51 | 46 | 59 | 73 | 66 |

Таблица 4.1 – Оценки затрат времени на разработку ОИС.

С использованием средних оценок, рассчитывается математическое ожидание величины затрат времени и стандартное отклонение этой величины для каждого этапа:

- математическое ожидание по одному этапу:

;								        (4.2)

- стандартное отклонение по одному этапу:

;									        (4.3)

Имея значение математического ожидания по каждому этапу, можно рассчитать общую величину математического ожидания в целом по программе:

.									        (4.4)

Стандартное отклонение в целом:

.									        (4.5)

Результаты расчета математического ожидания и стандартного отклонения сведены в таблице 4.2.

| Этапы разработки проекта | Средняя величина затрат времени по этапам, дни |  |  | Математическое ожидание MOi, дни | Стандартное отклонение Gi, дни | Коэффициент вариации vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наиме нее возможная (ai) | Наименее вероятная (bi) | Наиболее возможная (ci) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 2,4 | 4,4 | 2,5 | 0,57 | 0,23 |
| 2 | 7,4 | 10,8 | 15,6 | 11 | 1,37 | 0,12 |
| 3 | 7,4 | 10,8 | 15,6 | 11 | 1,37 | 0,12 |
| 4 | 3,4 | 5,8 | 7,8 | 5,7 | 0,73 | 0,13 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 2,4 | 4,4 | 6,4 | 4,4 | 0,67 | 0,15 |
| 7 | 3,4 | 5,4 | 7,4 | 5,4 | 0,67 | 0,12 |
| 8 | 2,4 | 4,4 | 6,4 | 4,4 | 0,67 | 0,15 |
| Всего: | 28,4 | 45 | 64,6 | 45,5 | 2,44 | 0,05 |

Таблица 4.2 – Средние величины затрат времени, математическое.

ПО причине того, что коэффициент вариации равен 0,05 и не превышает 0,33, можно полагать, что мнения экспертов согласованы. Таким образом, общие затраты времени на создание проекта составляет: 45,5 дней ± 2,44 дня. В среднем, можно принять затраты времени как: 47 дней.

4.3 Оценка стоимости объекта интеллектуальной собственности.

В данном случае в качестве ОИС выступают результаты исследовательской работы. Создание ОИС или разработка ПО не всегда проходит согласно производственному заданию, где четко установлены сроки выполнения работы. Разработчик может выполнить (изготовить) ОИС, вне плана выявления задания. В случае отсутствия документация по затратам на создание ОИС, то их можно самостоятельно рассчитать.

4.3.1 Расчет стоимости выполнения работы.

В первую очередь, чтобы рассчитать себестоимость, необходимо выяснить стоимость 1 деня работы в сети «Интернет». В среднем цена на услуги интернет составляет 550₽/месяц, следовательно:

Си = 550/30= 18,33 ₽.

Расчёт себестоимость работы производится согласно формуле:

, 					       (4.6)

где:

З – среднемесячная заработная плата разработчика проекта, ₽, З=30000;

m – количество рабочих дней в месяце, m=22;

K – коэффициент, учитывающий отчисления с заработной платы (единый социальный налог и отчисления в Пенсионный фонд РФ), ₽, k=1,3;

kn – коэффициент, учитывающий накладные расходы (отопление, освещение, уборка и т. д.), kn = 0,5;

t2 – время работы в сети интернет, дни, t2=35;

Си – стоимость 1 часа работы в сети интернет, Стоимость работы в сети «Интернет» оценивается через абонентскую плату;

t1 – время, затрачиваемое разработчиком на создание(разработку) проекта, дней.

Спр = 30000/22 * 1,3 * 47 * (1 + 0,5) + 35 * 18,33 = 125618,83 ₽.

4.3.2 Расчет амортизации оборудования.

Теперь необходимо рассчитать затраты на амортизацию (А) оборудования, использованного при выполнении работы. Амортизация рассчитывается согласно формуле:

А=Ц*НА*Т/ (100*12), 								        (4.7)

где:

Ц – стоимость оборудования, руб.;

НА – годовая норма амортизации, составляет 13%;

T – время использования оборудования, мес.

При выполнении работы был использован персональный компьютер (ПК) и принтер. Примерная цена данного ПК, согласно рыночным ценам, составляет: 37200 ₽. Рыночная цена принтера составляет: 18800 ₽.

Итоговая стоимость оборудования (Ц): 46000 ₽.

Работа выполнялась в течение 47 дней, чтобы рассчитать время использования оборудования, необходимо поделить это время на среднее количество дней в месяце, 29,3 дня.

Т = 47/29,3 = 1,6 мес.

Далее подставляем все значение в формулу:

А = 46000 * 13 * 1,6 / (100*12) = 797 ₽.

4.3.3 Расчет канцелярских расходов.

В процессе выполнения работы были затрачены канцелярские товары, количество и стоимость которых, указаны в таблице 4.3.

| Наименование | Количество, шт | Цена за ед., ₽ | Общая цена, ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Картридж для принтера | 1 | 500 | 500 |
| Бумага формата А4 | 1 | 250 | 250 |
| Прочее (ручки, карандаши и т.п.) | - | - | 250 |
| Итого: |  |  | 1000 |

Таблица 4.3 – Перечень канцелярских товаров и их цен.

Итоговая сумма канцелярских затрат составила: 1000 ₽.

4.3.4 Стоимость использования программного обеспечения.

Так как в процессе выполнения ВКР, было использовано только ПО, находящее в свободном доступе, то затрат на приобретение или аренду ПО нет. Т.е. затраты на ПО составили: 0 ₽.

4.3.5 Расчет итоговой себестоимости.

Чтобы посчитать итоговую себестоимость работы (Сит), необходимо сложить все затраты, рассчитанные выше. Следовательно:

Сит = 125619 + 797 + 1000 = 127416 ₽.

4.4 Экономическая целесообразность работы.

Так как вторжения злоумышленника, с последующей кражей или порчей информации, может повлечь большие финансовые потери для предприятия, то крайне необходимо иметь защиту от таких атак.

Но обходимо понимать, что стоимость системы защиты не должна превышать стоимость защищаемой информации, т.е. риски должны быть значительно выше, чем затраты на систему защиты.

По причине того, что к защите каждой компьютерной сети необходимо подходить индивидуально, то определить целесообразность выполненной работы, не имея конкретного предприятия, не имеется возможности.

4.5 Вывод.

В результате провиденных расчёт, было получено время выполнения работы, которое ровняется 47 дням. Так же была рассчитана стоимость работы, которая составила 127416 ₽.